Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, tổng cộng 4 Sprint trong 8 tuần. Độ dài này giúp đội Hoa có thời gian phát triển, kiểm thử và nhận phản hồi sau mỗi Sprint, đồng thời thích nghi với thay đổi từ Marketing và Kế toán.

2. Phân công 3 vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện nghiệp vụ, xác định mục tiêu sản phẩm, quản lý và ưu tiên Product Backlog, làm rõ yêu cầu từ Marketing và Kế toán. |
| Scrum Master (SM) | Đảm bảo đội tuân thủ Scrum, điều phối sự kiện Scrum, loại bỏ trở ngại và giúp đội xử lý thay đổi mà không làm gián đoạn Sprint. |
| Development Team | Phân tích kỹ thuật, thiết kế, lập trình, kiểm thử, tích hợp và tạo ra Increment đáp ứng Acceptance Criteria và Definition of Done. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

Sprint Review giúp thể hiện trụ cột Thanh tra (Inspection) vì các bên liên quan trực tiếp kiểm tra Increment đã hoàn thành, đánh giá kết quả và đưa ra phản hồi. Từ đó, PO có cơ sở điều chỉnh Product Backlog để thích nghi với nhu cầu mới.

Phần B — Product Backlog và ưu tiên MoSCoW

1. Tiêu chí ưu tiên

Must have: Bắt buộc để chương trình Loyalty vận hành đúng nghiệp vụ, đảm bảo tính chính xác của điểm và giao dịch.

Should have: Rất quan trọng, cải thiện khả năng kiểm soát và trải nghiệm nhưng có thể triển khai sau chức năng cốt lõi.

Could have: Tăng tiện ích, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành cơ bản.

Won’t have this time: Không triển khai trong 8 tuần hiện tại do hạn chế nguồn lực hoặc chưa cần thiết.

2. Danh sách Product Backlog

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công theo tỷ lệ 10.000đ = 1 điểm | Must | Chức năng cốt lõi của chương trình; phải tính điểm chính xác. |
| PB02 | Thu hồi điểm tương ứng khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn tiền | Must | Ngăn khách hàng giữ điểm không hợp lệ, bảo đảm tính chính xác số dư. |
| PB03 | Đổi điểm lấy giá trị giảm giá theo tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ | Must | Đáp ứng nhu cầu sử dụng điểm và tạo giá trị cho khách hàng. |
| PB04 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Must | Bắt buộc tuân thủ quy tắc hiệu lực điểm. |
| PB05 | Xem số dư điểm hiện tại và hạn sử dụng | Should | Giúp khách hàng biết số điểm có thể sử dụng và thời hạn còn lại. |
| PB06 | Xem lịch sử tích điểm, đổi điểm và thu hồi điểm | Should | Tăng tính minh bạch, hỗ trợ Kế toán đối soát giao dịch. |
| PB07 | Thông báo khi điểm sắp hết hạn | Could | Cải thiện trải nghiệm và khuyến khích khách hàng sử dụng điểm. |
| PB08 | Cho phép cộng dồn nhiều ưu đãi trong một giao dịch | Won’t have this time | Chưa phù hợp với quy tắc không cộng dồn ưu đãi hiện tại. |

3. Chốt phạm vi Sprint 1

Sprint 1 kéo dài 2 tuần. Theo ràng buộc nguồn lực, đội thực hiện toàn bộ nhóm Must và tối đa 2 hạng mục Should.

| Hạng mục | Đưa vào Sprint 1 |
| --- | --- |
| PB01 – Tích điểm sau thanh toán thành công | Có |
| PB02 – Thu hồi điểm khi hủy/hoàn đơn | Có |
| PB03 – Đổi điểm lấy giá trị giảm giá | Có |
| PB04 – Tự động trừ điểm hết hạn | Có |
| PB05 – Xem số dư điểm và hạn sử dụng | Có |
| PB06 – Xem lịch sử giao dịch điểm | Có |
| PB07 – Thông báo điểm sắp hết hạn | Không |
| PB08 – Cộng dồn ưu đãi | Không |

Phần C — Acceptance Criteria và Definition of Done

1. Hạng mục được chọn: PB01 – Tích điểm sau thanh toán thành công

Mục tiêu: Khách hàng được tích 1 điểm cho mỗi 10.000đ giá trị đơn hàng đủ điều kiện; đơn chưa thanh toán thành công không được tích điểm.

2. Acceptance Criteria theo Given – When – Then

AC1 – Tích điểm cho đơn hàng thành công

Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 250.000đ và đơn chưa được ghi nhận tích điểm.

When: Hệ thống xác nhận đơn hàng thanh toán thành công.

Then: Hệ thống cộng 25 điểm vào tài khoản khách hàng và ghi nhận giao dịch tích điểm trong lịch sử.

AC2 – Không tích điểm cho đơn chưa thanh toán thành công

Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 250.000đ nhưng thanh toán thất bại.

When: Hệ thống nhận kết quả thanh toán thất bại.

Then: Hệ thống không cộng điểm cho đơn hàng và không ghi nhận giao dịch tích điểm thành công.

AC3 – Không tích điểm trùng khi nhận thông báo thanh toán lặp lại

Given: Đơn hàng trị giá 250.000đ đã được thanh toán thành công và khách hàng đã nhận 25 điểm.

When: Hệ thống nhận lại thông báo thanh toán thành công của chính đơn hàng đó.

Then: Hệ thống không cộng thêm điểm; số điểm vẫn là 25 điểm phát sinh từ đơn hàng này và không tạo giao dịch tích điểm trùng lặp.

3. Definition of Done áp dụng chung cho Sprint 1

Code được ít nhất một thành viên khác review và được merge vào nhánh tích hợp theo quy trình của đội.

Các bài kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp liên quan đều chạy thành công.

Các thay đổi được triển khai trên staging và đã kiểm thử hồi quy các luồng liên quan.

Không còn lỗi mức Blocker/Critical chưa được xử lý.

Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng liên quan được cập nhật.

Phân biệt: AC xác định kết quả nghiệp vụ cần đạt của từng story; DoD xác định chuẩn chất lượng chung để một story được xem là hoàn thành. Story chỉ hoàn thành khi đạt cả hai.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi giữa Sprint

Marketing yêu cầu thay đổi tỷ lệ đổi điểm từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ.

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi

Scrum Master ghi nhận yêu cầu và giúp PO làm rõ mục tiêu, thời điểm áp dụng, tác động đến khách hàng và các giao dịch hiện có.

PO đánh giá giá trị, rủi ro và cập nhật Product Backlog; yêu cầu mới được ưu tiên, ước lượng lại nếu cần.

Trong Sprint đang chạy, đội không tự ý thay đổi phạm vi đã cam kết làm ảnh hưởng Sprint Goal. PO trao đổi với Development Team để xác định liệu có thể thực hiện thay đổi mà vẫn bảo vệ Sprint Goal hay không.

Nếu thay đổi không thể thực hiện an toàn trong Sprint hiện tại, đưa vào Sprint tiếp theo. Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, chỉ PO có quyền hủy Sprint; sau đó đội lập kế hoạch lại.

2. Ảnh hưởng đến Product Backlog, AC và DoD

| Thành phần | Nội dung cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog | Cập nhật PB03 từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ; đánh giá lại thứ tự ưu tiên và tác động đến các hạng mục liên quan. |
| Acceptance Criteria | Cập nhật AC của story đổi điểm: đổi 100 điểm phải được giảm 25.000đ. Bổ sung kịch bản kiểm thử số dư điểm không đủ, giao dịch đổi điểm và các trường hợp biên. Các AC của PB01 về tích điểm không cần thay đổi nếu tỷ lệ tích điểm 10.000đ = 1 điểm vẫn giữ nguyên. |
| Definition of Done | Không cần thay đổi chỉ vì tỷ lệ quy đổi thay đổi, vì DoD là chuẩn chất lượng chung. Tuy nhiên, vẫn phải đáp ứng các tiêu chí kiểm thử, review, triển khai và chất lượng hiện hành; nếu có bài kiểm thử hồi quy mới, chúng phải được thực hiện theo quy trình chung. |